电商带货混剪视频生成工具

MVP（第一期）项目方案书

甲方（客户）：____________________

乙方（开发方）：____________________

日期：____________________

# 一、项目背景

根据甲方提供的《AI工具需求》及《电商带货混剪视频核心业务流程》，乙方在此提出电商带货混剪视频生成工具 MVP（第一期）项目方案，明确本期开发范围、交付标准及双方职责，作为后续开发与验收的依据。

# 二、项目目标（本期 / MVP）

本期聚焦于“投流素材 / 多片混剪”这一核心业务流程，实现以下完整闭环：

运营侧建立素材库与文案库 → 学员一键发起生成任务 → 系统自动分镜匹配、混剪渲染、自动质检 → 导出成片。

# 三、本期交付范围

| 模块 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标签分类树管理 （运营端） | 维护标签分类节点 | 预设分类树（如场景 / 人物 / 产品类型 / 情绪基调），素材与文案分段均通过勾选分类树标签，不使用自由文本 |
| 素材库管理 （运营端） | 上传素材、打标签、检索 | 上传视频素材并勾选分类树标签；支持按标签筛选查看 |
| 文案库管理 （运营端） | 文案创建、自动分段、分段打标签 | 系统按自然段（原文换行 / 空行）自动拆分文案；运营为每个分段勾选标签 |
| 学员端任务发起 | 选择文案包一键生成 | 学员登录后从已发布的文案包中选择一个，一键发起生成任务 |
| 自动分镜匹配 | 标签重合度自动匹配 | 系统按分段标签与素材标签的重合度自动匹配，匹配不足的分段自动标注，运营可跳转素材库补充并手动关联 |
| 视频初稿生成 | 自动混剪 + 字幕烧录 | 系统按分镜时间轴自动拼接素材并烧录字幕，生成初稿视频 |
| 预览与局部修改 | 换素材 / 改字幕 / 调顺序 | 运营或学员可对初稿发起局部修改，修改后重新生成预览 |
| 自动质检 | 黑屏 / 静音 / 字幕越界三项检测 | 系统自动检测并给出通过 / 不通过结果，不通过则打回修改 |
| 成片导出 | 导出成片及相关文件 | 质检通过后导出 MP4 视频、字幕文件、项目描述文件 |
| 学员端“我的作品” | 任务状态查看、下载、重试 | 按“全部 / 已完成 / 处理中 / 失败”查看任务，支持下载与失败重试 |
| 账号权限 | 两级角色 | 支持账号或密钥登录，区分“学员”与“运营”两种角色 |

# 四、本期明确不包含内容

以下内容不在本期（MVP）交付范围内，留待后续迭代（见第十一节）。如甲方在开发过程中提出以下需求，双方将另行确认工时与费用，不影响本期已约定的交付节点：

- 自然流模板生成模块

- 辅助剪辑高级自定义模式（学员自主上传素材并自定义分镜）

- AI 自动配音（TTS 语音合成）

- AI 口型同步 / 数字人生成

- 素材不足时的 AI 自动补充（文生视频 / 图生视频），本期为运营人工上传补充

- 学员端 token 自主充值与消耗计费系统

- 复杂多级权限体系（RBAC），本期仅支持学员 / 运营两级角色

# 五、核心业务流程说明

以下流程与甲方提供的业务流程图一致，标注了自动化环节与人工介入环节：

- 创建视频任务（学员发起）

- 上传文案与素材（运营预先维护）

- 素材基础检查（自动）

- 脚本整理与段落拆分（自动，按自然段）

- 素材标签与镜头匹配（自动，按标签树匹配度）

- 判断素材是否充足：充足则进入下一步；不足则运营人工在素材库补充素材并手动关联（本期不接入 AI 自动生成素材）

- 生成分镜与时间轴（自动）

- 生成视频初稿（自动，混剪 + 字幕烧录）

- 预览与确认（人工）

- 判断是否需要修改：需要则局部修改（换素材 / 改字幕 / 调顺序）后重新预览；不需要则进入质检

- 基础质检（自动：黑屏 / 静音 / 字幕越界）

- 判断质检是否通过：不通过打回修改；通过则导出 MP4、字幕、项目文件

# 六、双方职责划分

甲方（客户）负责：

- 提供初始素材库内容（覆盖各标签分类的样例素材，具体数量双方另行商定）

- 提供投流文案内容

- 确认标签分类树结构（乙方提供初稿，甲方确认或调整）

- 指定验收对接人，并在验收环节约定时间内完成反馈

乙方（开发方）负责：

- 完成本方案约定范围内的系统开发、测试、部署

- 提供系统操作说明文档

- 完成本方案约定的验收标准所列各项功能

# 七、交付物清单

- 可访问的 Web 系统（学员端 + 运营后台）

- 部署环境：云服务器 / 客户自有服务器（双方另行确认）

- 系统操作说明文档

- 源代码交付：是 / 否（双方另行确认）

# 八、验收标准

| 功能 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 素材库管理 | 运营可上传视频素材，可从预设标签树勾选标签，可按标签检索 |
| 文案库管理 | 运营可创建 / 编辑文案，点击“自动分段”后系统按自然段生成分段列表 |
| 学员发起任务 | 学员登录后可在首页选择一个已发布的文案包，点击生成即创建任务 |
| 自动分镜匹配 | 系统自动为每个分段匹配素材，匹配不足的分段清晰标注、可跳转素材库补充并关联 |
| 视频初稿生成 | 系统自动拼接素材并烧录字幕生成初稿视频，分镜数量与文案分段数量一致 |
| 预览与局部修改 | 运营 / 学员可对已生成初稿发起换素材 / 改字幕 / 调顺序的局部修改 |
| 自动质检 | 系统自动检测黑屏、静音、字幕超出画面时长三类问题，并给出通过 / 不通过结果 |
| 成片导出 | 质检通过后可导出 MP4 视频、字幕文件、项目描述文件三类产物 |

# 九、项目周期（参考，具体以双方确认排期为准）

| 阶段 | 内容 | 预计工期 |
| --- | --- | --- |
| 需求与标签体系确认 | 确认标签分类树、文案与素材样例 | ____ 周 |
| 开发 | 完成本方案约定的全部功能开发 | ____ 周 |
| 内部联调自测 | 功能联调、质检规则调优 | ____ 周 |
| 甲方验收 | 按第八节验收标准逐项验收 | ____ 周 |

# 十、变更管理说明

本方案书第三节所列范围为本期唯一交付边界。开发过程中如甲方提出范围外新增需求（包括但不限于第四节所列“本期不包含”内容），双方将另行确认工时与费用，并以补充协议形式确认，不影响本期已约定的交付节点与验收标准。

# 十一、后续迭代规划（供参考，非本期承诺）

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| Phase 2 | 接入 TTS 自动配音；自建口型同步能力 |
| Phase 3 | AI 素材自动补充（文生视频 / 图生视频兜底）、数字人生成 |
| Phase 4 | 自然流模板模块、辅助剪辑高级自定义模式、学员端 token 计费 |

# 十二、签署确认

双方确认已充分理解并同意本方案书所述项目范围、交付标准及职责划分，作为后续开发与验收的依据。

甲方代表签字：____________________　　　　日期：____________________

乙方代表签字：____________________　　　　日期：____________________